RAPPORT D'AUDIT SÉCURITÉ

SoloFin v1.10

| Projet | SoloFin — Application de gestion financière freelance |
| --- | --- |
| Client | TNS Consulting SARL — Rachid Aachboun |
| Version auditée | v1.10 — Sprint 13 (Agent IA) |
| Date d'audit | 27 mai 2026 |
| Méthode | SAST manuel + STRIDE + OWASP Top 10 2021 + ASVS Level 2 |
| Vulnérabilités | 36 dont 2 critiques (CVSS 9.6 et 9.1) |
| Verdict initial | MISE EN PROD BLOQUEE — Corrections obligatoires avant déploiement |
| Sprint correctif | Sprint S14-BIS (Sécurité) — ~2 semaines |

CONFIDENTIEL — Usage interne exclusif

# 1. Résumé exécutif

L'audit de sécurité de SoloFin v1.10 (réalisé le 27/05/2026) a identifié 36 vulnérabilités de sécurité réparties sur 4 niveaux de criticité. Deux vulnérabilités critiques (CVSS 9.6 et 9.1) bloquent la mise en production.

## 1.1 Distribution des vulnérabilités

| Criticité | CVSS | Nombre | Exemples principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITIQUE | 9.1–9.6 | 2 | VULN-023 (OAuth CSRF), VULN-001 (déchiffrement tokens) |
| ÉLEVÉ | 7.0–8.9 | 8 | VULN-002 (cookie Secure), VULN-003 (IDOR), VULN-004 (path traversal) |
| MOYEN | 4.0–6.9 | 16 | VULN-005 (headers HTTP), VULN-010 (SQLi potentiel), VULN-015 (CORS) |
| FAIBLE | 0.1–3.9 | 10 | VULN-025 (logs verbeux), VULN-030 (dépendances mineures) |

## 1.2 Verdict et décision MOA

| Critère | Situation initiale | Après Sprint S14-BIS |
| --- | --- | --- |
| Mise en prod Internet | BLOQUÉE (2 CVSS 9+) | AUTORISÉE si DS01–DS21 validés |
| Vulnérabilités critiques | 2 ouvertes | 0 (corrigées P0.11, P1.1–P1.2) |
| Fuite de credentials | VULN-020 — git history | RESOLU — git filter-repo + rotation clés |
| Score global ASVS | 3.0 / 10 | Cible : 7.5 / 10 après sprint |

VULN-020 (fuite de credentials dans l'historique git) a été traité immédiatement lors de la session de découverte : git filter-repo, rotation complète de toutes les clés, force push sur GitHub.

# 2. État des corrections

## 2.1 Corrections immédiates (VULN-020) — TERMINÉES

| Item | Action réalisée | Statut | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| VULN-020 | Credentials retirés de STATUS.md (3 occurrences) | FAIT | 27/05/2026 |
| VULN-020 | Historique git purgé (git filter-repo --force) | FAIT | 27/05/2026 |
| VULN-020 | Clé Anthropic API révoquée et régénérée | FAIT | 27/05/2026 |
| VULN-020 | Secret Google OAuth révoqué et régénéré | FAIT | 27/05/2026 |
| VULN-020 | SESSION_SECRET régénéré (256 bits) | FAIT | 27/05/2026 |
| VULN-020 | ENCRYPTION_KEY régénérée (256 bits) | FAIT | 27/05/2026 |

## 2.2 Corrections à implémenter — Sprint S14-BIS

Les 23 items suivants sont documentés dans HANDOFF_MOA_TO_DEV.md avec le code exact à implémenter.

| Phase | Item | Description | Criticité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | P0.1 | Durée de session réduite à 24h (TTL) | ÉLEVÉ | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.2 | Rate limiting global 100 req/min + /api/auth/login 5 req/15 min | ÉLEVÉ | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.3 | Helmet.js (headers HTTP sécurité : CSP, HSTS, X-Frame...) | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.4 | Cookie Secure: true activé (session_id) | ÉLEVÉ | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.5 | Validation MIME type réel des uploads (file-type npm) | ÉLEVÉ | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.6 | Taille max upload réduite à 10 Mo | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.7 | Renommage fichiers uploadés (UUID, extension contrôlée) | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.8 | Validation Zod sur tous les corps de requête POST/PUT | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.9 | Suppression endpoint de debug /api/debug/session | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.10 | CORS origin restreint à l'URL frontend (env CORS_ORIGIN) | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.11 | Paramètre state OAuth (HMAC-SHA256 du session_id) | CRITIQUE | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.12 | Logger structuré Pino (remplace console.log) | FAIBLE | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.13 | secure-json-parse pour tous les JSON.parse() | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0 | P0.14 | Nettoyage variables d'env au démarrage (vérif présence) | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0.5 | P0.5.1 | Worker thread isolé pour pdf-parse (DoS PDF malformé) | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0.5 | P0.5.2 | Timeout 30s sur tous les appels API externes | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0.5 | P0.5.3 | Rate limit spécifique /api/depenses/ocr (3 req/min) | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 0.5 | P0.5.4 | Taille max JSON body réduite à 100 Ko | FAIBLE | À FAIRE |
| Phase 1 | P1.1 | Dérivation clé AES via PBKDF2 (600k itérations, sel 32 bytes) | CRITIQUE | À FAIRE |
| Phase 1 | P1.2 | Migration chiffrement AES-CBC → AES-GCM (intégrité garantie) | CRITIQUE | À FAIRE |
| Phase 1 | P1.3 | Session ID cryptographique (crypto.randomBytes(32)) | ÉLEVÉ | À FAIRE |
| Phase 1 | P1.4 | Invalidation sessions actives lors du logout Google | MOYEN | À FAIRE |
| Phase 1 | P1.5-1.9 | IDOR vérif user_id, path traversal, SQLi params, IP privées | ÉLEVÉ | À FAIRE |

# 3. Vulnérabilités critiques (CVSS 9+)

## 3.1 VULN-023 — OAuth CSRF (CVSS 9.6)

| Identifiant | VULN-023 |
| --- | --- |
| CVSS Score | 9.6 — CRITIQUE |
| Fichier | backend/services/google.js — genererUrlAutorisation() |
| Description | Le flow OAuth Google n'inclut pas de paramètre state. Un attaquant peut forcer le compte Google de la victime à être connecté au compte SoloFin de l'attaquant (OAuth CSRF) permettant l'exfiltration complète des emails et documents Drive. |
| Impact | Prise de contrôle du compte Google, accès à tous les emails et documents Drive, exfiltration des données financières. |
| Correction | Ajouter state = HMAC-SHA256(sessionId, SESSION_SECRET) dans genererUrlAutorisation() et vérifier la correspondance dans le callback. Item P0.11 du plan de remédiation. |
| Statut | A CORRIGER — Sprint S14-BIS (P0.11) |

## 3.2 VULN-001 — Déchiffrement trivial des tokens OAuth (CVSS 9.1)

| Identifiant | VULN-001 |
| --- | --- |
| CVSS Score | 9.1 — CRITIQUE |
| Fichier | backend/services/google.js — chiffrer() / dechiffrer() |
| Description | La clé AES est dérivée via SHA-256 (non KDF). Si .env est compromis, tous les tokens OAuth en base peuvent être déchiffrés instantanément. Mode CBC sans authentification (VULN-005 associé : pas de protection intégrité). |
| Impact | En cas de fuite du .env, accès permanent à tous les comptes Google des utilisateurs sans revocation possible, exfiltration indétectable. |
| Correction | Remplacer SHA-256 par PBKDF2 (600 000 itérations, sel aléatoire 32 bytes). Migrer AES-CBC → AES-GCM pour l'intégrité. Items P1.1 + P1.2 du plan. Stratégie de migration : reconnexion demandée si déchiffrement échoue (Option B, zero downtime). |
| Statut | A CORRIGER — Sprint S14-BIS (P1.1 + P1.2) |

# 4. Vulnérabilités élevées (CVSS 7.0–8.9)

| ID | Titre | CVSS | Description | Correction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VULN-002 | Cookie session sans Secure flag | 8.1 | Cookie session_id transmissible en HTTP clair — MitM possible. | Activer secure: true en production. Item P0.4. |
| VULN-003 | IDOR sur /api/depenses/:id | 7.8 | L'ID de dépense n'est pas vérifié contre l'user_id — accès aux données d'autres utilisateurs. | Ajouter WHERE user_id = req.user.id sur toutes les requêtes. Item P1.5. |
| VULN-004 | Path traversal uploads | 7.5 | Le nom de fichier uploadé est utilisé dans path.join() sans sanitisation — lecture de fichiers système possible. | Renommer les fichiers (UUID + extension contrôlée). Item P0.7. |
| VULN-006 | Validation MIME côté serveur absente | 7.2 | Seul le Content-Type client est vérifié — upload de fichiers exécutables possible. | Utiliser file-type npm pour vérifier les magic bytes réels. Item P0.5. |
| VULN-007 | Rate limiting absent | 7.0 | Aucune limite de requêtes — brute force du mot de passe et DoS applicatif possibles. | express-rate-limit 100 req/min global + 5/15min sur /login. Item P0.2. |
| VULN-008 | Session ID prévisible | 7.0 | UUID v4 pour les sessions — entropie insuffisante vs crypto.randomBytes(32). | Migrer vers crypto.randomBytes(32).toString('hex'). Item P1.3. |
| VULN-009 | Endpoint de debug exposé | 7.5 | GET /api/debug/session expose l'ID de session et les informations utilisateur en prod. | Supprimer l'endpoint. Item P0.9. |
| VULN-010 | Injection SQL potentielle | 7.8 | Certains paramètres de requête concaténés directement dans SQL sans paramétrage. | Utiliser systématiquement les placeholders ? avec node:sqlite. Item P1.5. |

# 5. Vulnérabilités moyennes (CVSS 4.0–6.9)

| ID | Titre | CVSS | Description | Correction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VULN-011 | Headers HTTP de sécurité manquants | 6.1 | Absent : CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options. Risques : clickjacking, XSS, MIME sniffing. | Helmet.js. Item P0.3. |
| VULN-012 | CORS trop permissif | 6.5 | origin: true accepte toutes les origines — CSRF cross-origin facilité. | CORS_ORIGIN env, restreindre à l'URL frontend. Item P0.10. |
| VULN-013 | Validation inputs insuffisante | 6.1 | Corps des requêtes POST/PUT non validés systématiquement — injection de données malformées. | Zod pour tous les endpoints. Item P0.8. |
| VULN-014 | Logs sensibles | 5.3 | console.log() expose tokens, clés, données utilisateur dans les logs. | Pino logger structuré avec masquage données sensibles. Item P0.12. |
| VULN-015 | JSON.parse() non sécurisé | 5.5 | Risque de prototype pollution via __proto__ dans les entrées JSON. | secure-json-parse. Item P0.13. |
| VULN-016 | TTL session excessif (7 jours) | 5.0 | Sessions de 7 jours créent une fenêtre d'exposition longue si cookie compromis. | Réduire à 24h. Item P0.1. |
| VULN-017 | Taille upload illimitée | 5.3 | Aucune limite sur la taille des fichiers uploadés — DoS stockage possible. | Limite 10 Mo. Item P0.6. |
| VULN-018 | pdf-parse dans le thread principal | 5.5 | PDF malformé peut faire planter tout le backend (pas d'isolation). | Worker thread isolé. Item P0.5.1. |
| VULN-019 | Timeout API externes absent | 5.0 | Appels Claude API et Google sans timeout — blocage indéfini possible. | Timeout 30s. Item P0.5.2. |
| VULN-021 | Variables env non vérifiées au démarrage | 4.8 | Le backend démarre sans vérifier la présence des variables obligatoires. | Vérification au startup, exit(1) si manquant. Item P0.14. |
| VULN-022 | Invalidation session Google insuffisante | 4.5 | Déconnexion Google ne révoque pas les sessions actives côté backend. | Invalider sessions à la déconnexion. Item P1.4. |
| VULN-024 | IP privées accessibles via SSRF | 6.5 | Les URLs transmises aux services backend ne sont pas filtrées — SSRF vers réseau interne. | Blacklister 10.x, 172.x, 192.168.x, 169.254.x. Item P1.9. |
| VULN-025 | console.log en production | 4.0 | Logs console non structurés — pas de niveau, pas de rotation, données en clair. | Voir VULN-014 — même correctif (Pino). |
| VULN-026 | Body JSON illimité | 4.5 | Taille du body JSON non limitée — DoS mémoire possible. | Limite 100 Ko. Item P0.5.4. |
| VULN-027 | Erreurs backend trop verbeuses | 4.8 | Stack traces exposées dans les réponses 500 en production. | Mode production : message générique + log interne uniquement. |
| VULN-028 | OCR sans rate limit dédié | 5.0 | Endpoint /api/depenses/ocr coûteux, aucune limite spécifique. | 3 req/min sur l'endpoint OCR. Item P0.5.3. |

# 6. Vulnérabilités faibles (CVSS 0.1–3.9)

| ID | Titre | CVSS | Description / Recommandation |
| --- | --- | --- | --- |
| VULN-029 | Dépendances avec vulnérabilités connues mineures | 3.5 | npm audit: 3 avertissements faibles sur pdf-parse et multer. Pas d'exploit connu. |
| VULN-030 | Absence de Content-Security-Policy sur le frontend | 3.8 | Vite dev server sans CSP — risque XSS en dev uniquement. |
| VULN-031 | Version Node.js non verrouillée dans package.json | 2.0 | Pas de engines: { node } dans package.json — risque de régression version. |
| VULN-032 | Absence de rotation des logs | 2.5 | Logs non rotatifs — croissance illimitée en production. |
| VULN-033 | Backup des tokens OAuth absent | 3.0 | Aucune procédure de backup des tokens chiffrés avant migration cryptographique. |
| VULN-034 | Error handling trop générique sur certains endpoints | 3.2 | Certains try/catch swallowent l'erreur sans logging. |
| VULN-035 | Pas de monitoring des tentatives de connexion échouées | 3.5 | Impossible de détecter une attaque brute-force sans metrics. |
| VULN-036 | README manque les instructions de sécurité | 1.5 | La documentation ne mentionne pas les prérequis de sécurité pour le déploiement. |
| VULN-037 | Audit trail absent | 3.8 | Aucun journal des actions sensibles (login, import Gmail/Drive, modification facture). |
| VULN-038 | Absence de politique de rotation des clés | 2.0 | Pas de procédure documentée pour la rotation des secrets .env. |

# 7. Plan de remédiation — Sprint S14-BIS

Le plan est découpé en 3 phases. Les phases 0 et 0.5 doivent être complétées avant tout déploiement. La phase 1 finalise le hardening cryptographique.

## 7.1 Phase 0 — Correctifs pré-prod backend (P0.1–P0.14)

| Item | Criticité | Description | Durée est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0.1 | ÉLEVÉ | Durée de session → 24h (TTL, nettoyage auto) | 1h | — |
| P0.2 | ÉLEVÉ | Rate limiting global + spécifique /login | 2h | — |
| P0.3 | MOYEN | Helmet.js (CSP, HSTS, X-Frame, Referrer-Policy) | 1h | — |
| P0.4 | ÉLEVÉ | Cookie Secure: true en production | 0.5h | — |
| P0.5 | ÉLEVÉ | Validation MIME réel des uploads (file-type npm) | 2h | — |
| P0.6 | MOYEN | Limite taille upload → 10 Mo | 0.5h | — |
| P0.7 | MOYEN | Renommage UUID des fichiers uploadés | 1h | P0.6 |
| P0.8 | MOYEN | Validation Zod sur tous les corps de requête | 4h | — |
| P0.9 | MOYEN | Suppression endpoint debug /api/debug/session | 0.5h | — |
| P0.10 | MOYEN | CORS origin → variable env CORS_ORIGIN | 0.5h | — |
| P0.11 | CRITIQUE | Paramètre state OAuth (HMAC-SHA256 du session_id) | 3h | — |
| P0.12 | FAIBLE | Logger Pino (remplace console.log) | 2h | — |
| P0.13 | MOYEN | secure-json-parse pour tous les JSON.parse() | 1h | — |
| P0.14 | MOYEN | Vérification variables env au démarrage | 1h | — |

## 7.2 Phase 0.5 — Hardening DoS (P0.5.1–P0.5.4)

| Item | Criticité | Description | Durée est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0.5.1 | MOYEN | Worker thread isolé pour pdf-parse | 3h | P0.12 |
| P0.5.2 | MOYEN | Timeout 30s sur appels API externes | 1h | — |
| P0.5.3 | MOYEN | Rate limit dédié /api/depenses/ocr (3 req/min) | 0.5h | P0.2 |
| P0.5.4 | FAIBLE | Limite body JSON → 100 Ko | 0.5h | — |

## 7.3 Phase 1 — Hardening V1 (P1.1–P1.9)

| Item | Criticité | Description | Durée est. | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.1 | CRITIQUE | Dérivation clé AES via PBKDF2 (600k itérations) | 4h | P0.14 |
| P1.2 | CRITIQUE | Migration AES-CBC → AES-GCM (intégrité authentifiée) | 4h | P1.1 |
| P1.3 | ÉLEVÉ | Session ID → crypto.randomBytes(32) | 1h | P0.1 |
| P1.4 | MOYEN | Invalider sessions actives au logout Google | 2h | P1.2 |
| P1.5 | ÉLEVÉ | IDOR : vérification user_id sur toutes les ressources | 3h | P0.8 |
| P1.6 | ÉLEVÉ | SQLi : paramétrage systématique des requêtes | 2h | — |
| P1.7 | MOYEN | Filtrage IP privées (SSRF protection) | 2h | — |
| P1.8 | MOYEN | Erreurs 500 : message générique + log interne | 1h | P0.12 |
| P1.9 | FAIBLE | Audit trail : journalisation actions sensibles | 4h | P0.12 |

Durée totale estimée : Phase 0 ≈ 20h, Phase 0.5 ≈ 5h, Phase 1 ≈ 23h. Total : ~48h de développement (~2 semaines sprint.

# 8. Scoring de maturité sécurité

Évaluation sur 14 dimensions de sécurité (méthode ASVS Level 2). Score initial au moment de l'audit (avant Sprint S14-BIS).

| Dimension | Score initial | Observations |
| --- | --- | --- |
| Authentification | 2/10 | Bcrypt OK, mais sessions UUID v4, TTL 7j, cookie sans Secure |
| Gestion des sessions | 3/10 | Stockage Map mémoire, expiration faible, pas de rotation |
| Autorisation | 1/10 | Pas de vérification user_id (IDOR), absence ACL |
| Chiffrement des données | 2/10 | AES-CBC + SHA-256 — dérivation clé triviale, pas d'authentification |
| Protection des entrées | 3/10 | Validation partielle, Zod absent, SQLi potentiel |
| Sécurité des uploads | 2/10 | MIME côté client seulement, path traversal, pas de limite taille |
| Sécurité des APIs externes | 2/10 | OAuth sans state — CSRF critique. Pas de timeout |
| Headers HTTP | 1/10 | Aucun header de sécurité (CSP, HSTS, X-Frame-Options...) |
| Gestion des erreurs | 3/10 | Stack traces exposées, console.log en prod |
| Logging et traçabilité | 1/10 | console.log non structuré, aucun audit trail |
| Protection DoS | 2/10 | Aucun rate limiting, body illimité, pdf-parse non isolé |
| Sécurité de l'environnement | 3/10 | Credentials en git (corrigé), env non vérifiés au démarrage |
| Sécurité réseau/transport | 2/10 | CORS permissif, SSRF possible, pas de HSTS |
| Gestion des dépendances | 5/10 | 3 vulnérabilités mineures npm audit, node:sqlite natif OK |
| SCORE GLOBAL | 3.0/10 | Application non déployable en production sans corrections Sprint S14-BIS |

Score cible après Sprint S14-BIS : 7.5/10 (Phase 0+0.5+1). Score minimal pour mise en prod : 6.0/10 (Phase 0 seule).

# 9. Conclusion et prochaines étapes

## 9.1 Résumé de la situation

L'application SoloFin v1.10 démontre une maturité fonctionnelle élevée (11/11 critères de recette MVP validés) mais présente des lacunes sécurité importantes qui rendent le déploiement sur Internet risqué dans l'état actuel.

Les deux vulnérabilités critiques (CVSS 9.6 et 9.1) représentent des vecteurs d'attaque exploitables par un attaquant non authentifié. La fuite de credentials dans l'historique git (VULN-020) a été traitée immédiatement en session.

## 9.2 Prochaines étapes

| # | Action | Qui | Quand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir session dev avec HANDOFF_MOA_TO_DEV.md (Sprint S14-BIS) | Claude (dev) + Rachid (review) | Session suivante |
| 2 | Implémenter Phase 0 (P0.1 à P0.14) — priorité absolue | Claude dev | Semaine 1 |
| 3 | Implémenter Phase 0.5 + Phase 1 | Claude dev | Semaine 2 |
| 4 | Valider 21 critères de done (DS01 à DS21) | Rachid (tests) | Fin Sprint S14-BIS |
| 5 | Déploiement VPS + HTTPS Let's Encrypt + PM2 (Sprint 14) | Claude dev + Rachid | Sprint 14 |
| 6 | Nettoyage local .claude/settings.local.json (résidu solofin2026) | Rachid | Session courante (optionnel) |

## 9.3 Verdict final

| Déploiement MAINTENANT (v1.10 actuelle) | Déploiement APRÈS Sprint S14-BIS (v1.11) |
| --- | --- |
| INTERDIT — 2 vulnérabilités critiques (CVSS 9.6, 9.1) exploitables par n'importe quel attaquant Internet | AUTORISE — si tous les critères DS01 à DS21 sont validés en fin de sprint |

Rapport généré le 27 mai 2026 — SoloFin Sprint S14-BIS